## Slide 1: Reporte de Progreso Proyecto QrCheck
Integrantes:
Constanza Alfaro
Franco Centeno
Patricio Meza
Capstone 002D
Fecha:18-10-2024
Grupo2

## Slide 2: Planificación/Road Map
FASE 1
FASE 2
Planificación y Estimación
Implementación
Revisión y retrospectiva
Lanzamiento
Inicio de Proyecto
LOREM
FASE 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Notes: Cony - planificación a grandes rasgos

## Slide 3: Avances esperados
Análisis del Caso
Inicio de Proyecto
Squad y responsabilidades
Mapa Mental
Mapa de Actores
Visión del Proyecto + 4 pilares
Épicas
Historias de Usuario
Impact Mapping
Planificación y estimación
Product Backlog Priorizado
User Story Mapping
Implementación
Scrumboard
Daily Meeting
Registro de impedimentos
Sprint Backlog / Sprint Planning
Sprint 1
Sprint 2
PB5 Escaneo de códigos QR
PB1 Sistema de registro de datos personales
PB6 Gestión de roles de usuarios
Integrar funcionalidad de escaneo de códigos QR.
Conectar el escaneo con Firestore.
Implementar manejo de errores de escaneo.
Pruebas de escaneo.
Diseñar el formulario de registro.
Configurar validaciones para los campos (longitud mínima de contraseña, formato correcto de RUT).
Conectar el formulario a Firestore.
Realizar pruebas de validación de datos.
Definir la colección de usuarios en Firestore.
Añadir subcolecciones para roles.
Probar la creación de usuarios con roles.
Asignar roles dentro de Firestore.
Implementar controles de acceso según rol.
Probar control de acceso.
PB2 Sistema de login y gestión de contraseñas
PB4 Registro de egresos de personas
PB3 Registro de ingresos de personas
Diseñar la pantalla de login (run y contraseña).
Conectar la pantalla de login a Firestore.
Implementar recuperación de contraseñas.
Pruebas de recuperación.
Crear la lógica para registrar la hora de salida.
Validar que no se registre una salida sin una entrada.
Probar el registro de egresos.
Crear la lógica para registrar hora de ingreso.
Validar que no se registren dos ingresos consecutivos.
Probar el registro de ingresos.
.
Notes: cony - todos los documentos que tendríamos que tener hecho hasta el momento.

## Slide 4: Avance real
Análisis del Caso
Inicio de Proyecto
Squad y responsabilidades
Mapa Mental
Mapa de Actores
Visión del Proyecto + 4 pilares
Épicas
Historias de Usuario
Impact Mapping
Planificación y estimación
Product Backlog Priorizado
User Story Mapping
Implementación
Scrumboard
Daily Meeting
Registro de impedimentos
Sprint Backlog / Sprint Planning
Sprint 1
PB5 Escaneo de códigos QR
PB1 Sistema de registro de datos personales
PB6 Gestión de roles de usuarios
Integrar funcionalidad de escaneo de códigos QR.
Conectar el escaneo con Firestore.
Implementar manejo de errores de escaneo.
Pruebas de escaneo.
Diseñar el formulario de registro.
Configurar validaciones para los campos (longitud mínima de contraseña, formato correcto de RUT).
Conectar el formulario a Firestore.
Realizar pruebas de validación de datos.
Definir la colección de usuarios en Firestore.
Añadir subcolecciones para roles.
Probar la creación de usuarios con roles.
Asignar roles dentro de Firestore.
Implementar controles de acceso según rol.
Probar control de acceso.
Sprint 2
PB2 Sistema de login y gestión de contraseñas
PB4 Registro de egresos de personas
PB3 Registro de ingresos de personas
Diseñar la pantalla de login (run y contraseña).
Conectar la pantalla de login a Firestore.
Implementar recuperación de contraseñas.
Pruebas de recuperación.
Crear la lógica para registrar la hora de salida.
Validar que no se registre una salida sin una entrada.
Probar el registro de egresos.
Crear la lógica para registrar hora de ingreso.
Validar que no se registren dos ingresos consecutivos.
Probar el registro de ingresos.
.
Notes: pato - los documentos que ya están hechos, avance en los 2 sprints

## Slide 5: Factores de facilitan o dificultan el proyecto
Responsabilidad entre todos los integrantes del equipo
Uso de metodologías ágiles como Scrum para asegurar flexibilidad y adaptación a cambios.
Confianza y compañerismo en el equipo de trabajo.
Facilitadores
Dificultades
Poca experiencia en un proyecto real.
Conflictos de horario con el cliente.
Notes: Pato facilitadores y dificultades.

## Slide 6: Evidencias
Sprint 1
PB5 Escaneo de códigos QR
PB1 Sistema de registro de datos personales
PB6 Gestión de roles de usuarios
Integrar funcionalidad de escaneo de códigos QR.
Conectar el escaneo con Firestore.
Implementar manejo de errores de escaneo.
Pruebas de escaneo.
Diseñar el formulario de registro.
Configurar validaciones para los campos (longitud mínima de contraseña, formato correcto de RUT).
Conectar el formulario a Firestore.
Realizar pruebas de validación de datos.
Definir la colección de usuarios en Firestore.
Añadir subcolecciones para roles.
Probar la creación de usuarios con roles.
Asignar roles dentro de Firestore.
Implementar controles de acceso según rol.
Probar control de acceso.
Sprint 2
PB2 Sistema de login y gestión de contraseñas
PB4 Registro de egresos de personas
PB3 Registro de ingresos de personas
Diseñar la pantalla de login (run y contraseña).
Conectar la pantalla de login a Firestore.
Implementar recuperación de contraseñas.
Pruebas de recuperación.
Crear la lógica para registrar la hora de salida.
Validar que no se registre una salida sin una entrada.
Probar el registro de egresos.
Crear la lógica para registrar hora de ingreso.
Validar que no se registren dos ingresos consecutivos.
Probar el registro de ingresos.
.
Notes: Franco imágenes, mostrar codigo

## Slide 7: Próximos pasos
FASE 1
FASE 2
Planificación y Estimación
Implementación
Revisión y retrospectiva
Lanzamiento
Inicio de Proyecto
LOREM
FASE 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Notes: franco - hablar final del sprint 2 y próximos sprint y entregables.